## Slide 1
SÉANCE A4 · MODULE 9
Les six étapes, et les questions qui vont avec
Chaque étape produit un objet et se prépare par une question. Une étape dont il ne reste rien d'écrit n'a pas eu lieu.
75 minutes · Faire faire des travaux
Notes: Séance de synthèse du bloc A. Reprendre au tableau la liste des six étapes avant de commencer, sans regarder les notes : le groupe la reconstitue en trois minutes.

## Slide 2
A4 · Faire faire des travaux
2
OBJECTIFS DE LA SÉANCE
À la fin, je serai capable de…
1
remettre les six étapes dans l'ordre ;
2
dire ce que chacune produit et ce qu'elle ne produit pas ;
3
poser la question qui prépare chaque étape ;
4
décrire les lieux du chantier avant qu'il commence.
Notes: Le troisième objectif annonce le bloc D : on y reviendra, et il vaut mieux que le groupe le sache dès maintenant.

## Slide 3
A4 · Faire faire des travaux
3
OBSERVATION
Vous avez une soumission en main. Que reste-t-il à faire avant de signer ?
Que savez-vous de l'état réel du bâtiment ?
Que savez-vous de l'entreprise elle-même ?
Que savez-vous de ce que la ville demandera ?
Notes: Trois questions, trois étapes oubliées. Le groupe trouvera l'inspection ; la licence et le permis viennent plus difficilement.

## Slide 4
A4 · Faire faire des travaux
4
ANALYSE
Ce que chaque étape produit
L'ÉTAPE
CE QU'ELLE PRODUIT
L'inspection
un rapport écrit, sans prix
La licence
une vérification, en deux minutes
La soumission
un prix par ligne, et des exclusions
Le permis
un accord, et un délai
L'échéancier
une date par étape
La sixième étape, la réunion de chantier, arrive quand les travaux sont commencés.
Notes: Diapositive à photographier. Ne pas ajouter la sixième rangée : elle se traite en D1, et la diapositive à six rangées avec une note passe mal.

## Slide 5
A4 · Faire faire des travaux
5
ANALYSE
Ce qu'une inspection ne fait pas
ELLE NE FAIT PAS
POURQUOI
chiffrer les travaux
ce serait le travail de l'entrepreneur
recommander quelqu'un
elle aurait alors un intérêt dans le chantier
voir derrière les murs
elle est visuelle et non destructive
valoir deux ans plus tard
elle décrit l'état à une date précise
Ce qu'elle ne fait pas est exactement ce qui lui donne sa valeur.
Notes: Diapositive à photographier. C'est le point le plus mal compris du bloc : beaucoup d'élèves trouvent qu'une inspection qui ne propose rien coûte cher pour rien. Prendre le temps.

## Slide 6
A4 · Faire faire des travaux
6
UNE ÉTAPE DONT IL NE RESTE RIEN N'A PAS EU LIEU
Un papier, une date ou une confirmation : chaque étape laisse une trace.
Un prix donné de vive voix n'engage personne. Une licence « sûrement bonne » ne se vérifie pas. Un permis « qu'on demandera plus tard » retarde tout le chantier. La trace écrite n'est pas de la méfiance : c'est ce qui permet à tout le monde de travailler.
Notes: Diapositive à photographier. C'est la règle du bloc A au complet.

## Slide 7
A4 · Faire faire des travaux
7
PRATIQUE
Quelle question, à quelle étape ?
Associez chaque question à l'étape qu'elle prépare.
1
Est-ce que votre rapport écrit ce que vous n'avez pas pu voir ?
2
Quel est votre numéro de licence ?
3
Quelles sont les exclusions ?
4
Quel délai je dois prévoir ?
5
Le séchage est-il compté dans les six semaines ?
6
Vous m'écrivez ça aujourd'hui ?
Notes: Faire poser les questions à voix haute, en se regardant deux par deux. C'est la première fois de la session que les élèves formulent une question de chantier ; elles reviendront toutes en D2 et en E1.

## Slide 8
A4 · Faire faire des travaux
8
CORRECTION
Quelle question, à quelle étape ?
Correction — on lit la réponse, on ne commente pas l'erreur.
1
Est-ce que votre rapport écrit ce que vous n'avez pas pu voir ? » l'inspection
2
Quel est votre numéro de licence ? » la vérification
3
Quelles sont les exclusions ? » la soumission
4
Quel délai je dois prévoir ? » le permis
5
Le séchage est-il compté dans les six semaines ? » l'échéancier
6
Vous m'écrivez ça aujourd'hui ? » la réunion de chantier
Notes: Corriger en groupe. Donner la bonne réponse, sans revenir sur qui s'est trompé.

## Slide 9
A4 · Faire faire des travaux
9
VOCABULAIRE
Les mots du départ, révision
un entrepreneur général
Celui qui prend le chantier en charge et qui fait venir chaque métier.
un corps de métier
Une spécialité du bâtiment : maçonnerie, plomberie, électricité.
une soumission
Le prix écrit, avec le détail de ce qui sera fait.
un permis de rénovation
L'autorisation de la municipalité, qui se demande à elle seule.
Notes: Révision rapide, cinq minutes. Puis faire décrire à voix haute les cinq lieux de l'exercice 4 du module : le sous-sol, le mur de fondation, le terrain, la table de cuisine, le plancher ouvert.

## Slide 10
A4 · Faire faire des travaux
10
ÉCRITURE
Décrire ce qu'on voit
Écrivez une phrase par lieu, comme dans un rapport.
1
le sous-sol non aménagé
2
le mur de fondation nord
3
la bande de terre le long du mur
4
la table de cuisine du soir
Notes: Exercice d'écriture court, mais c'est le premier du module. Insister sur un point : une phrase de rapport donne un chiffre ou une mesure quand elle le peut. « Un mètre », « deux mètres », « quarante centimètres ».

## Slide 11
A4 · Faire faire des travaux
11
CORRECTION
Décrire ce qu'on voit
Correction — on lit la réponse, on ne commente pas l'erreur.
1
le sous-sol non aménagé » Le sous-sol n'est pas fini : plancher de béton, murs de fondation apparents.
2
le mur de fondation nord » Une fissure oblique traverse le mur sur environ un mètre.
3
la bande de terre le long du mur » Le sol descend vers la maison et l'eau s'accumule au pied du mur.
4
la table de cuisine du soir » Deux documents sont ouverts côte à côte, avec une calculatrice.
Notes: Corriger en groupe. Donner la bonne réponse, sans revenir sur qui s'est trompé.

## Slide 12
A4 · Faire faire des travaux
12
BILLET DE SORTIE
Laquelle des six étapes serais-tu tenté de sauter, et pourquoi ?
Sois honnête : tout le monde en saute au moins une.
Dis ce que ça pourrait coûter.
A4 · Faire faire des travaux
Notes: Trois minutes. Fin du bloc A. Annoncer le bloc B : à partir de la prochaine séance, on entre dans le sous-sol avec l'entrepreneur, et on écoute une explication de vingt minutes.